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[bookmark: _Toc21451][bookmark: 第一章]项目概况
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	采购人
	四川省人民医院

	2 
	项目名称
	四川省人民医院双向转诊系统定制开发建设采购项目

	3 
	项目编号
	CGZX-YXX20261240

	4 
	最高限价
	人民币98000元，限高单价详见第三章。
超过最高限价的报价，其报价文件作无效处理。

	5 
	邀请方式
	公开方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布；
[bookmark: _GoBack]非公开方式：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动

	6 
	联合体
	接受       不接受 

	7 
	合同分包、转包
	接受       不接受 

	8 
	现场踏勘
	不举行         

	9 
	
	举行  
(1) 踏勘签到时间：
(2) 踏勘签到地点：
(3) 踏勘开始时间：
(4) 踏勘地点：
(5) 联系人：
(6) 联系电话：
注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。

	10 
	答疑会
	组织       不组织 

	11 
	履约保证金
	不收取 

	12 
	
	收取       
1. 交款金额：     
2. 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），收款单位、开户行、银行账号签订合同前同采购人约定；
(1) 收款单位：四川省人民医院
(2) 开户行：建设银行成都青羊支行
(3) 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282
3. 交款时间：
采购合同签订后7个工作日内；
成交公告发出后7个工作日内。
4. 退还时间及方式：合同服务期满履约验收合格后采购人接到成交供应商退款申请之日起30个工作日内无息退还；
5. 履约保证金不予退还情形：
(1) 成交供应商不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
(2) 项目验收结果不合格的；
(3) 其他违反国家相关法律法规的情形。

	13 
	评审方式
	最低价法，通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合要求的供应商达到2家及以上时，有效报价最低的供应商为中选人。若存在报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况完全一致的情形，则采取随机抽取方式确定中选人。

	14 
	询比价文件
获取方式
	供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）免费获取询比价文件。

	15 
	报价文件提交方式
	线上提交：
供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交报价文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）；
现场提交：
（1） 报价文件应在提交报价文件截止时间前送达指定地点；
（2） 文件份数：正本1份、副本   份
（3） 地点：      
注：报价文件应在提交报价文件截止时间前提交；
未按方式提交或逾期送达或没有密封的报价文件恕不接收

	16 
	联系方式
	（1）采购部门：招标采购中心
联系方式：赵老师028-87394475
（2）归口部门：医学信息中心部门
联系方式：刘老师028-87393250
（3）监督部门：审计部
联系方式：028-87394709
（4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1
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供应商须知
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	报价
	(1) 本次采购活动统一使用人民币报价。
(2) 供应商若报价高于最高限价或存在不正当竞争情形的，其报价文件作无效。
(3) 供应商应通过采购人官方网站电子招标采购平台进行报价且报价不可撤回。
(4) 如供应商有与报价相关的必须说明的内容，应在报价文件格式五《报价情况》中写明。
(5) 报价应是完成本项目采购需求涉及的全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。

	2 
	报价文件编制要求
	（1）报价文件格式：详见本采购文件第四章。
（2）报价文件语言：
①供应商与采购人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字，报价文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料之后，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）。
②翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。
③报价文件的签署、盖章：详见本采购文件第四章。

	3 
	评审要求
	（1）评审时根据采购文件对供应商的响应文件进行资格审查、符合性审查及其他有效性审查。审查合格的供应商满足2家及以上，则按照本项目评审方式进行评审。若合格供应商不足2家，不得进行下一步评审。
（2）评审当天，供应商应保证申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）畅通，并确保其具备澄清、说明、更正以及在采购人使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后的在评审委员会规定时间内未回复做无效处理）。
（3）异常低价情形：
1）如评审过程中认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％；
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％；
③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％；
④评审时基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2）异常低价响应审查程序：
①启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应中提交成本构成说明材料。
②评审时应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。
③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，评审时应当将其响应作无效响应处理。
④评审时应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。

	4 
	货物质量要求
	（1）报价产品应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证。
（2）若出现质量问题，中选供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因产品质量导致的经济和法律责任。
（3）国家或行业主管部门对本次询比价项目涉及的产品及供应商的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	5 
	服务质量要求
	（1）符合本采购文件要求的质量、技术和其他要求，及中选供应商承诺的质量、技术和其他服务内容，并符合国家相关的质量标准和出厂标准。
（2）若出现质量问题，中选供应商负责按照采购人要求承担相应的经济和法律责任。
（3）国家或行业主管部门对本次询比价项目涉及供应商的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	6 
	知识产权要求
	（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
（2）供应商将在本项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，且采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
（3）如报价产品采用了供应商所非拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

	7 
	纪律要求
	（1）供应商在参与采购活动过程中，不得有任何违法乱纪的行为。
（2）若报价文件存在虚假响应，将作无效处理，若是中选后发现的，采购人将取消中选资格。
（3）若涉及上述行为，采购人将在官方网站对相关情况进行通报同时追究涉及供应商的相关法律责任。

	8 
	采购文件的澄清、更正
	采购人在采购活动过程中发出的一切澄清、更正均为采购文件的有效组成部分。

	9 
	供应商质疑
	自本项目采购公告发布之日起3个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交。
注：
1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；
2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出；
3.质疑相关资料要求：
（1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。
（2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。
（3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

	10 
	中选公告及合同签订
	（1）询比价完成后，采购人在系统中发出中选公告；
（2）请中选供应商在中选公告发出1个工作日后，联系招标采购中心（028-87394475 ）并将合同初稿发送至 sbc3241@vip.163.com 。
（3）中选供应商应在中选公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中选供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格并将按相关规定进行处理。
（4）若中选供应商以非正当理由放弃中选，3年内不得参与本单位的采购项目。
（5）询比价报价截止当天及之后2个工作日内，供应商应保证或选文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通的条件。

	11 
	总体说明
	（1）参与询比价产生的一切费用由供应商自行承担。
（2）本采购文件中的条款为实质性要求，供应商必须符合和满足，否则将视为无效响应处理。
（3）“采购人”系指本次组织采购项目的四川省人民医院。
（4）本文件中的“供应商”系指获取了本项目采购文件，拟参与本次询比价采购活动的潜在供应商。
（5）若遇特殊情况，采购人有权终止采购项目。
（6）本采购文件最终解释权归采购人所有。


[bookmark: 第三章]

[bookmark: _Toc14719]资格要求及采购需求
[bookmark: _Toc5866]资格要求：
	序号
	资格要求内容
	通过条件
	备注

	1
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	统一提供承诺函（格式见本文件第四章)
	无

	2
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	（1） 
	

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（2） 
	

	4
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（3） 
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件
	（4） 
	

	6
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	（5） 
	

	7
	供应商应具备独立承担民事责任的能力及行业主管部门要求的各项资质
	（6） 
	

	8
	法定代表人授权委托书
	参选代理人授权书（加盖供应商公章）。参选代理人身份证正反面复印件（加盖供应商公章）。
	格式详见第四章格式三

	9
	其它资格要求：
	无
	



[bookmark: _Toc21556]采购需求：
（1） 采购内容及相关要求：
1.采购清单
	序号
	品名
	详细描述
	数量
	单位
	限高单价（万元）

	1
	双向转诊系统
	定制化开发
	1
	项
	9.8


2.接口清单
本项目实施期间，凡涉及与东软集团股份有限公司（以下简称“东软”）既有系统对接，所产生的费用由采购人承担；其余非东软系统对接产生的费用，则由成交供应商担，涵盖设备、包装、运输、安装、调试、税费及可能衍生的各项支出，均包含在本次采购费用中，采购人不再支付成交金额以外的任何款项。对接过程中，成交供应商应与采购人除“东软”外现有软件供应商友好协商，并于协商前向采购人提交接口方案清单，对接所产生费用的限高价为本项目合同总价的10%。
	序号
	软件
	生产厂商（全称）
	对接描述

	1
	HIS系统
	东软集团股份有限公司
	建档，挂号，下转对接

	2
	四川省人民医院微信公众号
	东软集团股份有限公司
	挂号缴费二维码

	3
	四川省人民医院患者360集成视图
	东软集团股份有限公司
	获取患者数据

	4
	无纸化
	四川旅鸽科技有限公司
	转诊单

	5
	温江汶川HIS
	成都信通网易医疗科技发展有限公司
	结构化数据获取


3.参数设置
	序号
	模块
	参数

	1
	系统基础维护
	机构注册，注册前后要有防重校验

	2
	
	注册手机60秒验证码

	3
	
	机构注册白名单，医疗机构清单有属地字段、省市区/病案室科室字段、医联体属性字段

	4
	
	注册医疗机构数据备份，名称标准化

	5
	
	床位数量校验

	6
	
	页面与显示设备适配

	7
	
	支持病种维护（病种库）

	8
	
	获取HIS机构科室信息管理维护（一级/二级科室）

	9
	
	支持审核人员排班管理

	10
	
	支持相关操作、状态短信通知

	11
	
	支持相关操作、状态电话通知

	12
	
	支持转诊PC端和移动端页面

	13
	床位管理
	支持各专科床位配置

	14
	
	支持查看床位状态及空床情况

	15
	
	支持查看已预约床位

	16
	首页与数据看板
	支持可视化数据大屏定制

	17
	
	支持平台转诊数据展示定制

	18
	
	支持首页菜单调整定制，可按权限或角色分配

	19
	转诊申请管理
	支持发起危重症转诊申请

	20
	
	支持发起专科快速入院申请

	21
	
	支持发起门诊预约申请（上转），支持转诊平台挂号医生亚专业、医生姓名检索功能

	22
	
	支持转诊现场登记

	23
	
	支持选择转入医院及科室

	24
	
	支持填写患者基本信息及病情信息

	25
	
	支持填写病情分级与病情摘要

	26
	
	支持填写转诊原因

	27
	
	支持上传病历资料（图文）

	28
	
	支持填写传染病相关信息

	29
	
	支持填写绿色通道病种信息

	30
	
	支持选择高级生命支持项目

	31
	
	支持选择转运方式

	32
	
	支持查看转诊详情

	33
	
	支持生成转诊凭证

	34
	
	支持转诊申请重新提交

	35
	
	支持专科分诊床位自动补充

	36
	
	支持危重症时间/科室通知/审核时段定制化

	37
	
	支持专科双排床模板

	38
	
	支持转诊作废

	39
	
	支持下转回访按钮、增加医院电话字段

	40
	
	支持下转多条件筛选患者

	41
	
	支持发起急诊下转申请

	42
	
	支持发起住院下转申请

	43
	
	支持发起门诊下转申请（普通门诊下转、门特下转）

	44
	
	支持门诊慢病下转社区申请（院基共管四大慢病专项试点）：门诊医生HIS选中慢病试点及社区后自动弹出知情同意书，签署完成推送提醒短信，社区回访填报功能

	45
	审核管理
	支持获取下转申请的审核状态

	46
	
	支持转诊回访

	47
	
	支持回访记录模版定制

	48
	
	支持待审核申请通知

	49
	
	支持初级审核

	50
	
	支持二级复审

	51
	
	支持入院证开具

	52
	
	支持审核状态定制（通过/不通过/延期等）

	53
	
	支持审核页面删除功能

	54
	报表统计
	支持转诊审核时长统计

	55
	
	支持审核通话记录统计

	56
	
	支持上转分类汇总统计

	57
	
	支持平台分类上转统计

	58
	
	支持下转分类汇总统计

	59
	
	支持工作量分类统计

	60
	
	支持下载数据统计

	61
	
	支持报表字段、查询周期、查询条件和顺序自定义

	62
	市平台数据对接
	与成都市平台多医院历史数据同步

	63
	
	推送规则、短信通知配置

	64
	
	区域转诊热点图开发


4.服务要求
	序号
	服务类型
	服务内容
	服务期

	1
	基本服务
	基本服务至少满足以下内容：
1、稳定性：服务期内需保障业务稳定，不无故出现崩溃或宕机现象；
2、数据质量：供应商收到异议后，成交供应商应在5个工作日内对数据质量问题进行原因查找和反馈，30个工作日内对数据质量问题进行数据清洗；
3、定期巡检：服务期内每月提供至少1次软硬件服务期巡检报告；
4、文档服务：
上线运行之日提交本次采购内容的《四川省人民医院应用系统档案》。服务期满后需提交本次采购内容的运维记录签字扫描版本。
5、人员服务：
提供1人员驻场，纳入医院统一管理；工作时间：工作日8:00-17:30,法定节假日按照医院统一放假时间，节假日期间安排人员远程值班,人员轮转、变动须提前通知采购人。
6、其他：
1）服务期内，采购人每月按照四川省人民医院供应商考核指标对供应商行为进行评价考核，考核结果关联最终付款金额和履约保证金（如有履约保证金）。
2）成交供应商应当与本项目相关的第三方保持有痕的沟通，明确项目的具体要求和功能等方面的细节。采购人负责组织、监督和验收，以确保项目的顺利完成。
3）如涉及因本项目开发的系统原因造成采购人的经济损失，由成交供应商负责向采购人进行赔偿。
	验收合格之日起，提供不低于1年

	2
	质保服务
	保证软件功能正常运行，提供7*24小时原厂质保服务。
	


（2） 商务要求：
1.实施时间：本项目合同签订生效后，供应商应在5个工作日内开始实施；
2.实施周期：本项目开始实施之日起30天内，完成本项目包含的所有软件功能的上线运行。未在实施周期内完成，视为供应商违约并自动放弃该项目，采购人有权终止合同，合同所有款项将不予支付（已缴纳的履约保证金，将不予退还），已支付款项，供应商应于7个工作日内退还采购人。
3.服务地点：本项目涉及的四川省人民医院所有院区。
4.付款条件：总价包干，第一次付款：合同签订生效且项目验收通过后，供应商于5日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人于接到上述票据及资料后的55日内，向供应商支付合同总价80%的金额（如有因考核等原因产生的扣款，应在支付前予以扣除）。第二次付款：服务期满后，供应商于5日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人于接到上述票据及资料后的55日内，向供应商支付合同总价20%的金额（如有因考核等原因产生的扣款，应在支付前予以扣除）。
5.履约验收方案
(1)验收主体:采购人
(2)验收组织方式:自行验收
(3)验收程序:一次性验收
(4)验收方式:现场整体验收
(5)履约验收内容:按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，供应商实施完成的所有软件功能。
(6)履约验收时间：本项目包含的所有软件功能上线运行后5日内，采购人接供应商通知后10日内组织验收。
(7)是否邀请本项目的其他供应商:否
(8)是否邀请专家：否
(9)是否邀请服务对象：否
(10)是否邀请第三方检测机构：否
(11)验收标准
1)国家相关法律法规、行业标准、技术规范。
2)基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。
3)产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书等官方技术资料（如涉及）。
4)如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。
5)参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
6)如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。
7）其它标准：无。
（12）履约验收其它事项：无。
6.其他要求：知识产权归属	：由采购人、供应商双方共同开发的项目：采购人、供应商双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归采购人、供应商双方共同拥有，软件所有数据归采购人所有
7.供应商考核：
	四川省人民医院供应商考核

	供应商
	
	合同名
	

	指标类别
	指标
	考核内容
	扣分

	性能质
量评价
 
	稳定性
	出现故障，导致系统不稳定，影响医院业务：出现故障时间≤30分钟扣1分，30＜分钟且≤60分钟扣2分，>60分钟扣5分；
	

	
	安全性
	未具备完善的安全防护机制，存在数据丢失或泄漏的风险，发现一次扣2分；采购方有权对现有程序和数据保留备份，供应商违规操作导致采购方机器硬盘中的任何数据和程序损坏或丢失一次扣5分；备份维护不合理，备份数据损坏导致在需要时无法恢复，每次扣5分；
	

	
	用户满意度
	接到投诉时，一次扣1分；出现整改和处理后仍然不满足要求的情况，每5日为一个周期追扣2分，不满一个周期的算一个周期；
	

	使用支
持评价
	考勤
	驻场工程师每日签到，每次迟到一次扣0.5分；旷工或漏签一次扣1分；
	

	
	响应速度
	若需要现场支持时，须及时响应，不响应扣1分；发现异常不处理或未向采购人及时汇报，扣0.5分；服务期内不接听电话，每次扣0.5分；微信群响应不及时或不按规定响应，每次扣0.1分；
	

	
	备件供应
(本项仅涉
及提供硬件
的供应商)
	不能及时按要求提供所需备件（服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除，超过规定时间无法提供备件一次扣5分；未按规定进行机房基础维护每次扣0.5分；
	

	
	定期巡检
	每月定期巡检服务，缺少一次扣1分；没有按要求提供巡检报告的，缺少一次扣1分；
	

	
	培训服务
	没有按要求派专业技术人员对医院相关人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的培训（不少于2次/年，并提供培训方案和培训签到表），缺少一次扣1分；
	

	
	技术文档
	未能在规定时间内按要求提交文档，包括但不限于操作手册、业务数据结构表、运维记录、巡检记录等，缺少一项扣1分；
	

	违规违
纪评价
	廉洁从业
	违反行业廉洁要求或违法违纪行为，一旦查实，一票否决
	一票否决

	
	安全规范
	不遵守安全生产规范，每次扣2分；
	

	
	其他违纪违规
	其它不利于医院信息化建设相关行为，视情节严重程度，经采购人讨论酌情扣分
	

	扣分合计
	

	考核人
	 
                                                               年    月    日



备注：
1. 服务期内，采购人可按照本项目采购需求内容对应的考核指标对供应商进行考核，具体指标以采购人要求为准；
2. 考核关联最终付款金额，具体计算规则如下：
1）平均扣分=服务期汇总考核扣分之和÷服务期内考核次数；
2）0分<平均扣分≤3分，将对供应商进行诫勉谈话； 
3）3分<平均扣分≤5分，对供应商提出警告，从合同待支付金额中或履约保证金中扣除合同总金额5%费用，扣完为止；
4）5分<平均扣分≤10分，对供应商提出严重警告，从合同待支付金额中或履约保证金中扣除合同总金额10%费用，扣完为止；
5）10分<平均扣分，视为不合格，终止合同，合同待支付金额不予支付，履约保证金（如有履约保证金）不予退还；
3. 供应商出现一票否决时，将对其违法违纪的相关情况汇报院纪委，同时按供应商违约情况取消本次合作，扣除所有剩余款项，履约保证金不予退还（如本项目要求缴纳履约保证金），并保留后续追究供应商责任的权利。
4. 如合同待支付金额或履约保证金中无款可扣且考核后出现扣款情况，供应商承诺在得到采购人考核结果后的10日内向采购人缴纳对应的扣款金额。供应商须在响应中提供承诺函，承诺本条款内容。
5. 本考核指标最终解释权归四川省医学科学院·四川省人民医院。



[bookmark: _Toc15867][bookmark: 第四章]报价文件格式
一、 编制说明：
1. 供应商须按照本章提供的文件格式及顺序编制《报价文件》。
2. 《报价文件》每一页均须加盖供应商公章（盖章位置无要求），并在写明需要签字（章）处进行签署。
3. 供应商须通过采购人官方网站电子招标采购平台（网址：http://cg.samsph.com）将编制完成并按要求签署、盖章后的《报价文件》扫描件进行上传。
二、报价文件格式：
1. 报价文件应至少包含本章写明的格式一至格式五的相关材料，并按照此顺序依次编制。
2. 如有供应商认为需要提供的其它内容，由供应商根据实际情况自行在格式六中拟定并作为报价文件的一部分一并提供。
注：报价文件在平台中上传报价文件处上传。



格式一：报价文件封面
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项目名称：XXX
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供应商名称（公章）：XXX

供应商授权代理人：XXX

[bookmark: _Toc2989][bookmark: _Toc27135][bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc5996]经办人联系方式（移动电话）：XXX





[bookmark: _Toc5056][bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc19987][bookmark: _Toc2031]日期：2025年XXX月XXX日
[bookmark: 承诺函]

格式二：承诺函

承诺函

致四川省人民医院：
本公司XXX（供应商名称）参加你单位XXX（项目名称）的采购项目，并授权XXX（身份证号：XXX）作为本项目代理人，以本公司的名义参加本项目相关的采购活动，该代理人在本项目相关的采购活动中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本公司均予以承认，并由本公司承担全部法律责任。
本公司现承诺：
1. 我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：
（1）供应商应具备独立承担民事责任的能力及行业主管部门要求的各项资质。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）至报价截止时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期。
2. 我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，不存在对采购文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3. 响应情况中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
4. 如本项目进行过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
5. 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
6. 我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
7. 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
8. 一旦我方中选，我方将严格履行采购文件、合同（协议）规定和约定的责任和义务。
9. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
10. 我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全四川省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。
11. 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。


供应商名称：XXX（供应商公章）

供应商法人代表签字（章）：

时间：2025年XXX月XXX日


格式三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
委托人：
地址：
法定代表人：
委托代理人姓名：
委托代理人职务：
委托代理人身份证号：
委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加     响应的相关活动，该受委托人在响应、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。
受委托代理人无转委托权。
特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人：           （盖章）      

委托代理人：       （签名）

法定代表人：       （签名）      

        年   月   日




格式四：采购需求响应表


	采购需求内容
	响应情况
（请根据实际情况填写“全部响应”或“无法全部响应”）

	技术要求（以本文件第三章第二条内容为准）
	XXX

	商务要求（以本文件第三章第二条内容为准）
	XXX


 

供应商名称：XXX（供应商公章）
[bookmark: 格式五报价情况]

格式五：报价情况
报价一览表

我单位作为响应供应商，对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确，也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约，本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位报价为：

	序号
	品名
	详细描述
	数量
	单位
	报价（元）
	服务期（年）

	1
	双向转诊系统
	定制化开发
	1
	项
	
	

	合计
	大写：                   小写：                     



所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。


供应商名称：                 （单位公章）
法定代表人（负责人）或授权代表人
（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日

[bookmark: 第七章]

格式六：供应商认为需要提供的其他材料（如有则提供，格式自拟）

XXX


[bookmark: 第五章]

[bookmark: _Toc11837]合同（协议）主要条款
  
软 件 开 发 合 同

	合同编号：CGZX-***
签订地点：四川省人民医院

	采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院
地址：四川省成都市一环路西二段32号
项目联系人：*** 电话：***
	供应商（以下简称乙方）：***
地址：***
移动电话：***
联系人：***


[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]
根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

1、 开发项目信息
1. 软件名称：***。
2. [bookmark: OLE_LINK1]软件的主要功能：***<根据项目实际情况可附附件说明>
3. 软件的设计要求：***<根据项目实际情况可附附件说明>
4. 分项明细：<根据项目实际情况调整>
	序号
	分项名称
	具体内容
	分项价格（万元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


2、 合同总价
1. 本合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括软件设计、开发、交付、培训等服务、与其它第三方软件的全部接口、技术支持以及乙方为全面履行本合同义务所完成的其它所有事项的含税费用。
2.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
3、 工期
1. 工期：
（1） 实施时间：从合同签订生效之日起，需在5 个工作日内开始实施。
（2） 实施周期：本项目开始实施之日起  60 日内，完成本项目包含的所有软件功能的上线运行，并通知甲方进行验收。未在实施周期内完成，视为乙方违约并自动放弃该项目，甲方有权终止合同，合同所有款项将不予支付（如有履约保证金，将不予退还），已支付款项，供乙方应于7个工作日内退还甲方。
（3） 开发完成时间：202*年***月***日。
（4） 软件开发进度见附件：《开发进度表》<根据项目实际情况编制>
2. 如甲方原因推迟开发，甲方应向乙方提供书面延期通知书，并在确定继续开发时提供开工通知书，同时计算工期时应扣除因甲方原因造成的延期时间。
4、 交付
1. 交付的内容、形式及数量：<包括但不限于完成甲方功能要求的可执行软件、软件的设计文件、软件的测试报告、软件使用说明书及在开发过程中产生的其他文档，根据项目实际情况编制本条款具体内容，如内容较多可附附件>
	序号
	交付事项
	交付内容
	交付形式
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2. 服务地点：本项目涉及的四川省人民医院所有院区。
5、 验收
1. 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方交付的开发成果进行验收。
2. 验收方案：
（1） 验收主体：甲方
（2） 验收组织方式：自行验收
（3） 验收程序：一次性验收   分段/分期验收
（4） 验收方式：现场整体验收   考核验收   其它验收方式：***
（5） 履约验收内容：按照甲方的采购文件要求及乙方响应文件响应情况，由乙方向甲方交付的全部内容。
（6） 履约验收时间：
乙方完成全部交付内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收
服务期满且乙方完成所有服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收
乙方完成每一阶段或轮次服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收
甲方完成考核后X日内组织验收
其它验收时间：            
（7） 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否
（8） 是否邀请专家： 是   否
（9） 是否邀请服务对象： 是   否
（10） 是否邀请第三方检测机构： 是   否
（11） 验收标准：
1) 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。
2) 甲方采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。
3) 产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书等官方技术资料（如涉及）。
4) 如验收时，甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。
5) 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
6) 如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。
7) 其它标准：无。
（12） 其它验收要求：无<如有请填写>
3. [bookmark: OLE_LINK3]乙方按照本合同向甲方交付的软件：<根据项目实际情况选择>
有试运行期，试运行期为***，试运行期间，如发现软件有缺陷，或性能和质量不符合本项目要求时，乙方须对相关问题进行修改和更正，同时试运行期时限按照上述修改、更正期进行相应顺延。
无试运行期
4. 若验收交付内容涉及试运行的，经试运行达到设计使用要求、技术质量标准并经甲方认可后视为验收通过。
5. 如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方不能交付而须支付合同总价10%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。
6、 知识产权及保密
1. 甲、乙双方确定，因履行本合同所产生的开发成果及其相关知识产权归属甲方所有。
2. 乙方不得在向甲方交付开发成果之前，自行将开发成果转让给第三方。
3. 乙方须保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，甲方无需另行支付任何费用。本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。
4. 甲、乙双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的产品，进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。
5. 甲、乙双方确定，本合同价格已包含向本合同涉及的相关所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的有关费用及税费。
6. 甲乙双方均应对本合同内容，包括但不限于项目关键技术、实施方案等予以保密，非经双方一致同意，任何一方不得将协议内容泄露、提供给第三方或用作其他不正当用途。
7、 付款方式
1. 履约保证金：
乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价***%支付履约保证金；项目验收合格且服务期结束之后，乙方向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方在 50 工作日内将履约保证金扣减考核金额（如涉及考核）后一次性无息退还；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。
本合同不涉及履约保证金。
2. 本项目价款采用以下方式支付，以人民币结算：
一次性支付：甲方甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料以后的55日内，向乙方支付合同总价100%的金额。
分阶段支付：
（1）第一次付款：合同签订生效且项目验收通过后，乙方 5 日内向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料以后的55日内，向乙方支付本次合同金额的 80%。
（2）第二次付款：服务期满后，乙方 5 日内向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料以后的90日内，向乙方支付合同总价20%减去考核扣除金额（若有考核）。
实结算方式：本项目每月/每季度结算一次 ，根据本项目成交单价及实际验收数量，乙方需 5 日内向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料以后的55日内支付相应价款，最终结算总价不得超过     元。
3. 甲方付款前，乙方需提供合法有效票据及其他相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止工作。
4. 乙方开票信息中的软件名称与合同中软件名称应一致。
5. 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致，如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方，否则，由此造成的损失由乙方自行承担。
8、 售后服务
1. 软件完成安装后，乙方应对甲方工作人员进行培训：***。<具体培训内容可根据项目具体情况编制>并保证甲方受训技术人员熟练掌握软件的使用方法，直至甲方受训技术人员能保证软件日常运行并能排除一般性故障。
2. 质保期为验收合格后***年（合同签订后甲方验收合格且甲乙双方签署验收报告之日起）。
3. 质保范围：质保期内发现软件不符合本合同约定的功能要求和技术指标，乙方在接到通知后***小时内响应到场，***小时内完成调试或维修，并承担相关费用；如经乙方3次调试或维修仍不能达到本合同约定的功能要求和技术指标，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。
4. 在质保期内乙方应保证甲方对软件的使用因故障停用时间小于***个工作日。
5. 售后服务涉及费用均已包含在本合同总价中。
6. 无论是质保期内还是在质保期外，若出现故障，乙方应在***小时内提供技术支持并作出答复。质保期满后甲方委托乙方继续提供维护服务的，因此产生的维护费用由甲乙双方另行商议，每年费用最高不超过本合同总价的***%。
7. 	因乙方原因致使软件不能达到本合同约定的功能要求和技术指标，按甲方实际停用天数自动延长其质保期,甲方有权延后履约保证金和维保费用的支付时间，并追究因此引发的乙方相应法律责任。
8. 质保期内，如遇系统升级或技术迭代，乙方应保证交付标的及时相应更新，同时并就更新后信息系统进行培训，保证甲方受训技术人员熟练掌握信息系统的使用方法并能独立操作，保证正常运行并能排除一般性故障。相关更新和培训费用已包含在本合同总价内，甲方无需另行支付。
9、 双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务：
（1） 甲方有权获得乙方所提交的软件交付成果及相关服务。
（2） 甲方有权及时了解和监督软件开发的进展情况。
（3） 甲方应向乙方提供完成软件开发所必需的资料和工作条件。
（4） 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
2. 乙方的权利和义务：
（1） 乙方有权按照本合同约定收取合同价款。
（2） 乙方有权要求甲方提供软件开发所必需的资料和支持。
（3） 乙方应保证所交付的软件产品是完整、全新的，并在性能、质量和设计方面满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求，能够满足甲方的个性化需求与接口的相关开发工作需求；若软件产品开发需要与甲方主要业务相关系统对接，原则上对接费用由乙方支付；乙方所提供的技术文件和相关资料应是完整的、清晰易读取和准确无误的，能够满足软件交付成果的检验、安装、调试、测试、验收、运行、维护和培训的需要。
（4） 乙方应派遣身体健康、有相关工作经验和相应技能的技术人员到甲方现场并提供开发、安装、调试、测试、试运行、维护及培训等技术服务，该技术服务费用包括在本合同总价内。
（5） 如果甲方发现乙方交付的软件产品有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方应负责无偿地修复缺陷、替换或更换所交付的软件产品。因乙方交付的软件产品存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承当相应的责任。
（6） 在售后服务期内，乙方应负责向甲方提供与软件有关新的或改进的运行经验、技术开发和安全方面的所有资料及信息，且负责对本合同以下的软件进行更新、升级，并提供相应的培训、维护服务，相关费用包含在本合同总价中。
（7） 乙方保证其所交付软件产品及服务不存在任何权利瑕疵，如任何第三方就乙方交付的软件产品及服务向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任，相关费用由乙方承担。
（8） 乙方承诺所提供的软件产品不含有任何安全隐患，并在软件使用期内 承担全部责任(包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等)。发生任何由于软件产品安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。
（9） 乙方对本合同软件的开发及在开发过程中所获得的所有数据负有保密的义务，本合同履行过程中乙方获知的甲方商业秘密或其它技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何第三方透露或泄露。
（10） 乙方基于本合同向甲方提供服务过程中所产出的各项医疗数据（包括但不限于就诊信息、检查检验结果、用药记录、手术记录、病历病案等）及其它技术服务成果均归属于甲方所有，乙方应当严格保密，未经甲方书面许可，乙方不得对外泄露或私自转让予第三方。合作结束，乙方应配合向甲方交付所有上述数据后再行删除，无法删除的数据，乙方承诺妥善保管不得外泄。
10、 违约责任<本条款中违约金比例可根据项目实际情况确定>
1.甲方违约责任：甲方无正当理由拒绝交付及验收的，甲方应偿付合同总金额的10%作为违约金。
2.乙方违约责任：
（1） 乙方拒绝交付软件，或交付的软件经两次验收仍不符合本合同约定的验收标准，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额的10%作为违约金，并承担其它相应的经济损失。
（2） 质保期内出现质量问题，因同一故障经乙方经2次调试或维修仍不能达到合同约定的功能要求和技术指标，甲方有权解除合同并要求退货，乙方按照合同总额的10%向甲方支付违约金。
（3） 因乙方原因逾期交付，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额的***‰作为违约金。因乙方原因逾期交货超过***天，甲方有权终止合同，乙方须按合同总金额的10%向甲方支付违约金，如本项目要求乙方缴纳履约保证金，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。
（4） 乙方未按合同约定及时履行培训及维护义务时，每发生一次，乙方应按合同总金额的***‰向甲方支付违约金，乙方支付违约金的同时，仍有义务对甲方进行培训及对软件维护。
（5） 乙方在开发软件过程侵犯他人知识产权，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿所造成的损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的10%支付违约金。
（6） 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。
（7） 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
（8） 乙方交付软件因质量问题导致甲方及第三方人身、财产损失的，乙方承担由此造成的全部法律责任。
（9） 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。
（10） 乙方在安装、调试及售后服务过程中，因未按规程操作、未采取必要的安全防范措施等原因直接或间接造成甲方及第三方人身、财产损失的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。
（11） 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。
3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。
11、 不可抗力
如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过***日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。
12、 争议解决办法
1. 因软件的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。
13、 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）
1. 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。
2. 乙方送达地址：***
3. 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。
14、 其他
1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式四份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方三份，乙方一份。
15、 合同附件
本合同为有附件合同。<根据项目实际情况编制>
附件：《开发进度表》
——以下无正文——
	签订时间：202*年***月***日

	甲方：四川省人民医院（盖章）
法定代表人（授权代表签字）：
地    址：四川省成都市一环路西二段32号
开户银行：建设银行成都青羊支行
账号：5100 1446 4360 5037 4282
	乙方：***（盖章）
法定代表人（授权代表签字）：
地址：***
开户银行：***
账号：***
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***


廉洁购销协议
甲方：四川省人民医院
乙方：

为进一步加强廉政建设,预防医药购销领域不正之风,我院与供应商签订如下协议,共同遵守:
一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便,暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。
二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反,一经查实,按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。
三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。
四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。
五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。
六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。
七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。
八、本协议一式三份,归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。
举报受理部门：审计部
举报电话：87393203
举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院(盖章)        乙方：   供应单位(盖章)

甲方代表签字：                            乙方代表签字:

年   月   日
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