清单编制说明

- 一、工程概况

- 1、项目名称：第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目

- 2、建设地点：四川省医学科学院·四川省人民医院

- 3、建设单位：四川省医学科学院·四川省人民医院

- 二、编制范围

- 1、施工图及清单范围内的所有设备、材料采购、运输、安装、调试，本次施工的招标范围包含设计图纸所示的全部工作内容（详见施工图及招标工程量清单）。

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 及相关配套文件，《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件等工程量计算规范及相关配套文件。

- 2、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套政策文件。

#### 3、成都美厦建筑设计有限公司出具的第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目图纸。

- 4、四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建造价发〔2019〕181号。

- 5、有关的标准、规范、标准图集、技术资料等。

- 四、工程质量、材料、施工等的说明

- 1、工程质量要求：满足设计及规范要求；

- 2、材料质量要求：满足设计及相关质量标准的要求；

- 3、施工要求：按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

- 4、施工按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准；

- 5、主要材料、设备品牌及参数必须满足业主及设计文件要求；

- 五、报价注意事项

1、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。

- 2、投标人报价应采用综合单价法，投标人在投标报价时应按要求结合工程量清单描述的项目特征进行报价。工程量清单中对工程项目的“项目特征描述”只作重点描述，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况、施工图设计文件和相关规范的要求，其综合单价应包括完成施工规范、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的合格工程，即除“总价措施项目清单”费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、场内外水平运输和施工操作损耗等费用，以及招标文件、合同文件明示和暗示的所有责任、义务和约定的风险范围内的全部费用。

3、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、场地限制、装卸限制、当地气候条件及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解工程所在地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、投标人投标报价时，不得对工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量进行任何修改。

5、在合同履行过程中，工程量减少或增加，中标综合单价不作调整，具体详合同专用条款约定。同一单项工程下的单位工程以及分部分项工程量清单中相同项目（项目名称、项目特征、计量单位等相同）的报价应统一，如有差异，结算时按较低的综合单价进行结算。

6、招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为由提出任何形式的索赔和调整造价。

7、本工程量清单中载明的清单项目，投标人没有报价的，视为投标人向招标人承诺免费，或其费用视为已分摊在工程量清单中其他项目的单价或合价之中。如中标，中标人应完成工程量清单中的相应项目工作内容，但招标人不再支付没有填入单价或价格的项目费用。

8、投标人应在投标报价时充分考虑施工现场周边的实际情况对本工程施工的影响，编制施工组织设计，中标后投标人不能以招标人委派的监理工程师对施工组织设计(施工方案)作出调整性意见而得到另外的支付。

9、投标人应充分考虑招标文件中关于工期的相关约定，可能产生的各项费用由投标人综合考虑在投标报价中。

10、措施项目

10.1总价措施费：投标人在投标报价时，安全文明施工费(环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费)应按招标文件中给定的金额进行报价，结算时按实际完成工程量以及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件的相关规定进行结算；措施费中除安全文明施工措施费外以项为单位的项目，若实施过程中发生，则综合单价包干使用，结算不作调整。

10.2发包人提供本工程电源、水源的接驳点到施工现场，接驳点后由承包人装表计量并自行按规定向收取单位交纳水、电费（含水电公摊），承包人使用水、电所需管线及安装水、电表等费用已含在承包人措施费的临时设施费中，发包人不另行支付该部分费用。具体详合同专用条款。如需备用发电机或抽取地下水等相关费用，由投标人综合考虑在投标报价中。

10.3已完工程及设备保护：已完工程成品保护的特殊要求及费用，在工程验收移交前由投标人自行负责，有关费用由投标人综合考虑在投标报价中。

10.4建筑及生活垃圾外弃费：需外弃的建筑垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应产生随清运，且弃置场地需满足当地行政主管部门规定，投标人应在投标报价时综合考虑该项费用。

10.5招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，结算时不再单独增加以上情况的相关费用，也不进行相关签证。

10.6在施工区域范围内，因相关单位视察等原因临时搭建的安全通道或临时设施产生的相关费用,投标人综合考虑在投标报价中，结算时不再单独计取费用。

10.7投标人未在清单列出的单价措施项目报价的，将被视为其费用已经包括在《工程量清单》其他项目报价中或视其为对招标人的优惠，结算时不单计取费用。

11、规费：投标人应按招标人在招标文件中给定的金额进行报价，结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定计取。

12、销项增值税额：本工程销项增值税额投标人按9%的税率计入，结算时按相关规定进行计取。

13、附加税按《2020年四川省建筑工程工程量清单计价定额》中规费计取标准进行计取，附加税费率按0.313%计取，结算时采用综合附加税税率计算。

14、其他项目清单

14.1暂列金额：投标人投标报价时按照招标人在招标工程量清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

14.2暂估价：本工程无暂估价材料、工程设备。

14.3计日工：投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的计日工单价作为结算单价。

14.4总承包服务：本工程无总承包服务费。

15.空调立管及设备不改造，本次仅改造每层空调水系统的支管；本工程电动二通阀利旧。

16.风管、水管的阀门安装在吊顶内时应在吊顶上预留操作检修孔。

17、其它：未说明之处详见招标文件。

六、其他需说明的问题

1、本工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)的各条款相对应结合起来理解和解释，本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位及计算规则,请投标人注意工程量清单中的计量单位，须按工程量清单所列的单位进行报价。

2、分部分项工程量清单中对于清单项目的工作特征及具体做法只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集和现行技术规范，投标人投标报价时应结合现场勘察情况，包括完成所有工序工作内容(包括但不限于各分部分项工程对应定额相关子目所包括的工程内容)的全部费用。

3、本工程现场无弃置场地，投标人自行考虑弃置场地、防尘措施、外运距离、运输封闭方式等，且应符合政府相关部门相关要求，因弃置场地、防尘措施、运输距离、运输封闭等产生的费用由投标人自行考虑在投标报价中。同时由上述原因造成的一切罚款和赔偿责任均由承包人承担，且不免除发包人因此对承包人的处罚。

4、本工程中有关分部分项工程所涉及的方案需报行政主管部门审查的所有费用，以及办理渣土转运等所有相关手续费用，均由投标人综合考虑在投标报价中。

5、投标人应充分了解拟建项目工程实际情况，凡施工图中注明“二次深化设计”“专业厂家设计”的项目，中标人应根据设计相关文件及现行技术规范要求，对该项目进行施工图二次深化设计或请专业厂家设计，二次深化设计或请专业厂家设计所需的费用，由投标人在投标报价中时综合考虑，结算时发包人不再额外支付该项费用。

6、管线探测、保护费，投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，精心编制施工组织设计，其费用包含在投标报价中。

8、施工期间的临时占道及施工场地内的清扫等，投标人自行考虑，其费用包含在投标报价中。

9、本工程招标控制价为：558665.06元，其中：暂列金45493.08元，安全文明施工费25436.09元，规费10645.33元，投标人的投标报价不得高于招标控制价。

10、本工程量清单编制说明是招标文件的组成部分，若有内容与招标文件及合同条款有不一致的，遵循招标文件及合同条款规定，其它未尽事宜均详招标文件及合同条款要求。